Navidrome 智能音乐分类功能项目计划

一、项目名称

基于 Navidrome 与 DeepSeek API 的智能音乐分类与发现系统

二、项目背景

当前音乐 App 已接入 Navidrome 曲库，发现页已经包含：

- 顶部歌曲专辑封面轮播图

- “我的收藏”模块

随着曲库歌曲数量增加，仅依靠歌手、专辑和原始流派浏览歌曲，会逐渐出现查找困难、分类不统一和大量歌曲难以再次被发现的问题。

本项目计划在现有 App 中加入智能音乐分类功能。App 从 Navidrome 读取歌曲元数据，使用用户自行填写的 DeepSeek API Key，直接调用 DeepSeek API，对歌曲进行流派、情绪、场景、语言等分类。

分类结果保存在手机本地数据库中，用于构建发现页分类入口、歌曲筛选、相似歌曲和智能歌单等功能。

三、项目目标

3.1 核心目标

实现以下功能：

- 从 Navidrome 同步歌曲、专辑和歌手信息

- 用户在 App 中手动添加 DeepSeek API Key

- App 安全保存用户填写的 API Key

- App 直接调用 DeepSeek API

- 对曲库歌曲进行批量智能分类

- 将分类结果保存到手机本地数据库

- 在发现页展示流派、情绪、场景和年代分类

- 支持查看分类任务进度

- 支持新增歌曲自动分类

- 支持手动修正错误分类

- 支持根据标签寻找相似歌曲

- 支持将分类结果创建为歌单

四、总体系统架构

Navidrome服务器
        │
        │ Subsonic / OpenSubsonic API
        ▼
手机音乐App
        ├── Navidrome曲库同步
        ├── DeepSeek API配置
        ├── API Key安全存储
        ├── AI分类任务队列
        ├── 分类结果校验
        ├── SQLite本地数据库
        └── 发现页与分类页面
        │
        ▼
DeepSeek API

五、API Key 管理方案

5.1 API Key 来源

App 不内置 DeepSeek API Key。

用户需要在首次使用智能分类功能时，自行填写自己的 DeepSeek API Key。

5.2 API Key 存储

API Key 不得直接保存在：

- SQLite

- SharedPreferences

- 普通配置文件

- 日志文件

- 崩溃报告

- Git 仓库

- 调试输出

Flutter 项目建议使用：

flutter_secure_storage

Android 底层使用系统安全存储机制保存敏感数据。

示例：

const secureStorage = FlutterSecureStorage();

await secureStorage.write(
  key: 'deepseek_api_key',
  value: apiKey,
);

final apiKey = await secureStorage.read(
  key: 'deepseek_api_key',
);

本地数据库仅记录：

provider = deepseek
model = deepseek-chat
api_key_configured = true

数据库中不保存完整 API Key。

六、AI 服务设置页

6.1 页面入口

入口建议放在：

设置
└── 智能分类
    └── AI服务设置

首次点击“开始智能分类”时，如果没有配置 API Key，也应自动打开该页面。

6.2 页面内容

AI服务设置

服务提供商
DeepSeek

API Key
sk-••••••••••••••••••••••••••42

API地址
https://api.deepseek.com

模型名称
deepseek-chat

每批处理数量
20首

最大并发请求
1

仅使用Wi-Fi
开启

分类通知
开启

6.3 页面操作

页面底部提供：

- 测试连接

- 保存配置

- 清除 API Key

- 恢复默认配置

- 查看使用统计

6.4 首次配置流程

点击开始智能分类
        ↓
检查API Key
        ↓
未配置API Key
        ↓
打开AI服务设置页
        ↓
用户输入API Key
        ↓
点击测试连接
        ↓
验证成功
        ↓
安全保存配置
        ↓
返回分类管理页

6.5 测试连接状态

成功提示：

连接成功

DeepSeek服务可以正常使用。
当前模型：deepseek-chat

失败提示应尽量明确：

- API Key 无效

- 网络连接失败

- API 地址无法访问

- 模型不存在

- 账户余额不足

- 请求过于频繁

- 请求超时

- 服务暂时不可用

- 返回格式异常

七、歌曲分类体系

为避免模型自由创建过多相似分类，App 必须使用固定的分类词表。

7.1 流派分类

建议第一版包含：

- 华语流行

- 欧美流行

- 日韩流行

- 摇滚

- 电子

- 民谣

- 嘻哈

- R&B

- 爵士

- 古典

- 纯音乐

- 原声

- 轻音乐

- 舞曲

- 金属

- 朋克

- 独立音乐

- 其他

每首歌曲可以拥有 1 至 3 个流派标签。

7.2 情绪分类

- 快乐

- 治愈

- 平静

- 浪漫

- 忧郁

- 怀旧

- 热血

- 梦幻

- 孤独

- 黑暗

- 温柔

- 轻松

- 压抑

- 空灵

每首歌曲可以拥有 1 至 3 个情绪标签。

7.3 场景分类

- 通勤

- 驾驶

- 学习

- 工作

- 睡前

- 健身

- 跑步

- 聚会

- 旅行

- 独处

- 放松

- 咖啡馆

- 阅读

- 深夜

- 清晨

每首歌曲可以拥有 1 至 3 个场景标签。

7.4 年代分类

年代分类直接根据歌曲年份生成，不调用 AI。

- 2020年代

- 2010年代

- 2000年代

- 1990年代

- 1980年代

- 1970年代

- 更早

- 年份未知

7.5 语言分类

- 华语

- 粤语

- 英语

- 日语

- 纯音乐

- 其他语言

7.6 能量等级

AI 可以返回一个 0 至 100 的能量值。

建议在 App 中转换为：

0—20      极低能量
21—40     低能量
41—60     中等能量
61—80     高能量
81—100    极高能量

能量值主要用于：

- 相似歌曲匹配

- 健身场景筛选

- 睡前场景筛选

- 自动队列排序

八、DeepSeek 分类请求设计

8.1 输入数据

每首歌曲只发送必要的文字元数据，不上传音乐文件。

{
  "songId": "12345",
  "title": "夜曲",
  "artist": "周杰伦",
  "album": "十一月的萧邦",
  "year": 2005,
  "originalGenre": "Mandopop"
}

可选字段：

{
  "discNumber": 1,
  "trackNumber": 3,
  "albumArtist": "周杰伦",
  "originalLanguage": "zh"
}

8.2 返回数据

{
  "songId": "12345",
  "genres": ["华语流行", "R&B"],
  "moods": ["忧郁", "浪漫"],
  "scenes": ["深夜", "独处"],
  "language": "华语",
  "energy": 35,
  "confidence": 0.92
}

8.3 Prompt 基础规则

系统提示词需要明确：

- 只能从给定分类中选择

- 不允许创造新的分类名称

- 不确定时降低置信度

- 不得编造歌曲事实

- 每类最多选择 3 个标签

- 必须返回严格 JSON

- 必须保留输入中的 songId

- 一首歌的信息不足时允许标记为“待确认”

示例：

你是音乐曲库分类器。

请根据歌曲名称、歌手、专辑、年份和原始Genre进行分类。

流派、情绪、场景和语言只能从给定词表中选择。
每首歌曲最多选择3个流派、3个情绪和3个场景。
无法确定时降低confidence，不得编造事实。
必须返回合法JSON，不得输出解释文字。

8.4 批量大小

建议默认：

每批20首
并发数量1

允许用户调整为：

- 10 首

- 20 首

- 30 首

- 40 首

九、分类任务流程

9.1 完整流程

同步Navidrome曲库
        ↓
读取全部歌曲元数据
        ↓
计算歌曲元数据Hash
        ↓
筛选未分类或需要更新的歌曲
        ↓
读取安全存储中的API Key
        ↓
按每批20首创建任务
        ↓
发送DeepSeek请求
        ↓
解析JSON
        ↓
校验标签是否有效
        ↓
写入本地数据库
        ↓
更新分类进度
        ↓
刷新发现页

9.2 开始分类确认弹窗

用户开始大批量分类前，应显示确认信息：

准备分类曲库

待分类歌曲：836首
预计请求批次：42批
每批歌曲：20首

分类过程将使用你的DeepSeek API额度。
分类结果只保存在当前设备。

取消                    开始分类

不建议显示未经验证的精确费用。

9.3 任务控制

分类任务应支持：

- 开始

- 暂停

- 继续

- 取消

- 失败重试

- 仅分类新增歌曲

- 全部重新分类

- 重新分类低置信度歌曲

9.4 断点续传

App 被关闭、网络断开或手机重启后：

- 已完成批次不能重复执行

- 正在执行的批次可重新加入队列

- 未开始批次保持等待状态

- 分类任务进度保存在数据库中

十、避免重复分类

10.1 元数据 Hash

为每首歌曲生成元数据指纹：

SHA256(
  navidromeId +
  title +
  artist +
  album +
  year +
  originalGenre
)

保存为：

metadata_hash

10.2 不重新分类的条件

满足以下条件时跳过：

- metadataHash 未变化

- 当前分类已完成

- 分类规则版本未变化

- 模型版本未变化

- 用户没有主动要求重新分类

- 分类来源为 manual

10.3 需要重新分类的条件

- 歌名发生变化

- 歌手发生变化

- 专辑发生变化

- 年份发生变化

- 原始 Genre 发生变化

- 模型发生变化

- 分类词表发生变化

- Prompt 规则升级

- 用户手动点击重新分类

- 当前置信度低于设定阈值

十一、发现页信息架构

发现页已有：

- 顶部歌曲轮播图

- 我的收藏（更改成首页样式，不要完整展示所有音乐）

新增智能分类后，建议完整结构如下：

发现页
├── 顶部标题与操作区
├── 歌曲封面轮播图
├── 我的收藏
├── 为你发现
└── 智能分类状态

十二、发现页 UI 设计

12.1 整体视觉方向

延续现有音乐 App 风格：极简、沉浸、黑白灰冷色调、大圆角、柔和层次。UI 改动优先保持整体空间关系和观感，不机械复刻单个尺寸。

12.2 顶部标题区

建议布局：

发现                            搜索  分类状态
从你的曲库中发现新声音

副标题根据状态动态变化：

- 今日为你挑选

- 从你的曲库中发现新声音

- 还有 236 首歌曲等待分类

- 分类任务已暂停

- 已完成全部歌曲分类

- DeepSeek API 尚未配置

点击分类状态图标：

- 进入智能分类管理页

点击搜索：

- 进入全局搜索页

12.3 顶部歌曲轮播图

保留现有歌曲专辑封面轮播图。

12.4 我的收藏
更改成首页样式，不要完整展示所有音乐

12.5 为你发现模块

“为你发现”用于组合已有播放数据、收藏数据和 AI 分类标签。

建议包含：

- 今日推荐

- 最近常听

- 被遗忘的收藏

- 最近加入

- 深夜独处

- 清晨轻听

- 本周循环

- 随机漫游

示例：

为你发现

[深夜独处]
24首歌曲
平静 · 忧郁 · 低能量

[重新听见]
18首歌曲
收藏过但近期很少播放

交互

点击卡片：

- 复用主页点击每日推荐“查看更多弹出的抽屉”

12.6 智能分类状态模块

发现页底部可以显示一个轻量任务卡片。

分类未开始：

智能分类尚未开始
配置DeepSeek API后，为曲库生成流派、情绪和场景分类。

开始设置

分类进行中：

正在整理你的曲库
已完成 620 / 1286 首

查看进度

分类完成：

曲库分类已完成
共生成 18 个风格、14 个情绪和15个场景分类。

查看分类